УТВЕРЖДЕНО

приказом от 10.04.2024г. № 41

Директор МБОУ «Куркинская ООШ»

_______________ Р.И. Прохорова

План мероприятий по  повышению уровня доступности
для инвалидов объекта и предоставляемых услуг

Наименование объекта: МБОУ «Куркинская ООШ»

Свердловская область, Артинский район, с. Курки, ул. Заречная, 45

| № | Наименование мероприятий в соответствии со ст. 15 Федерального закона № 181 -ФЗ в редакции закона №419-ФЗ и отраслевых порядков доступности объектов и услуг | Срок исполнения | Ответственный | Примечание (дата контроля и результат) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I. Создание условий для беспрепятственного доступа инвалидов к объекту и предоставляемым в нем услугам |  |  |  |  |
| 1 | Организация обследования и паспортизации объекта и предоставляемых учреждением услуг по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов | 2028 | Комиссия, назначенная по приказу |  |
| 2 | Разработка проектно-сметной документации (для строительства / реконструкции / капитального ремонта объекта) в соответствии с требованиями нормативно-технических документов в сфере обеспечения доступности): - заказ проекта автостоянки с местами для инвалидов по СП 59.13330.2012 с согласованием в ГИБДД, размещение знаков, принятых ГОСТ Р 52289 и ПДЦ; - разработка проектной сметы для прокладки пешеходных путей (пути движения по территории); | 2024-2025 | Директор |  |
| 3 | Осуществление строительства / реконструкции / капитального ремонта: - прокладка асфальтного покрытия пешеходных путей (пути движения по территории); | 2025-2026 При наличии финансирования | Директор |  |
| 4. | Выделение стоянки автотранспортных средств для инвалидов | 2025 | Директор, Глава Куркинской с/а |  |
| 3.1. По территории объекта |  |  |  |  |
| 3.1.1 | Ремонтные работы: - прокладка асфальтного покрытия пешеходных путей | 2025-2026 | Заведующий хозяйством |  |
| 3.1.2 | Приобретение технических средств адаптации - приобретение аншлага (светового) с указанием направления и названием улицы; - приобретение кнопки вызова персонала; - приобретение маркеров для маркировки дверных проемов; - приобретение контрастной ленты для маркировки ступеней |  | 2026 2025 2025 2025 | Директор, Бухгалтер |
| 3.2 По входу в здание |  |  |  |  |
| 3.2.1 | Ремонтные работы: - установка контрастной и тактильной информации перед входом в здание; - профилактический ремонт наружного пандуса. | 2025 | Заведующий хозяйством |  |
| 3.2.2 | Приобретение технических средств адаптации: - закупка тактильной и контрастной информации (лента, маркеры); - приобретение вывески на входные двери с дублирование шрифтом Брайля. | 2025 | Директор, Бухгалтер |  |
| 3.3 По путям движения в здании |  |  |  |  |
| 3.3.1 | Ремонтные работы: - установка контрастной и тактильной информации; - установка знаков на объекте, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля; - установка поручней вдоль стен; - разметка пола контрастными полосами | 2025 | Заведующий хозяйством |  |
| 3.3.2 | Приобретение технических средств адаптации: - закупка контрастной и тактильной информации (лента, маркеры); - закупка знаков, выполненных рельефно-точечным шрифтом Брайля | 2025 | Директор, Бухгалтер |  |
| 3.4. По санитарно-гигиеническим помещениям |  |  |  |  |
| 3.4.1 | Ремонтные работы: - реконструкция туалетной комнаты: - расширение дверных проемов; - установка поручней у унитаза и раковины; - установка креплений для костылей и трости; - оборудование кнопкой вызова для персонала | 2028 2028 2024 2024 2024 2024 | Заведующий хозяйством |  |
| 3.4.2 | Приобретение технических средств адаптации: Согласно п.5.3.СП59.13330.2012 | 2024-2028 При наличии финансирования | Директор, Бухгалтер |  |
| 4 | Создание условий для индивидуального передвижения инвалидов по территории объекта, в том числе к местам предоставления услуг (по варианту «Б») | 2024-2026 При наличии финансирования | Директор |  |
| II. Обеспечение условий доступности услуг, предоставляемых организацией |  |  |  |  |
| 1. | Обеспечение доступа к месту предоставления услуги на объекте путем оказания сотрудниками учреждения помощи инвалидам в преодолении барьеров, сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зрения и самостоятельного передвижения. | 2024-2028 | Директор |  |
| 2. | Разработка и утверждение организационно-распорядительных и иных локальных документов учреждения о порядке оказания помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам: - приказ о назначении, ответственного сотрудника за организацию работы по обеспечению доступности объекта и услуг для инвалидов и других маломобильных граждан; - приказ об утверждении Положения об организации обучения лиц с ограниченными возможностями здоровья - приказ об утверждении Инструкции по сопровождению инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) в муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении «Куркинская основная общеобразовательная школа» - приказ о создании комиссии по обеспечению доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в учреждении. - график работы комиссии по обеспечению доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в учреждении - разработка дополнений к должностным инструкциям сотрудников учреждения по организации работы по обеспечению доступности для инвалидов объекта и предоставляемых услуг в учреждении; - разработка документов проверки эксплуатационного и сервисного обслуживания механических и электромеханических технических средств, предназначенных для обслуживания . инвалидов (сертификаты, инструкции, свидетельства, журналы регламентных работ и контрольных измерений, обучения персонала) - разработка маршрутизации (инструкции по взаимодействию персонала на объекте и при предоставлении услуг на дому) - разработка памятки индивидуального информирования получателей услуг - разработка календарного плана обучения сотрудников | Ежегодно 2024 Ежегодно Ежегодно 2024 | Директор Директор Директор Директор Рабочая группа |  |
| 3. | Закрепление в должностных инструкциях персонала конкретных задач и функций по оказанию помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (и их сопровождению по объекту) | 2024 | Рабочая группа |  |
| 4. | Организация систематического обучения персонала (инструктажи) по вопросам помощи инвалидам и другим маломобильным гражданам (план инструктажа, журнал учета): - разработка календарного плана инструктажа, журнала учета инструктажа; - обучение на курсах повышения квалификации, переквалификации по вопросам работы с детьми ОВЗ, инвалидами. | Ежегодно | Администрация ОО |  |
| 5. | Обеспечение доступности информации об организации доступности объекта и предоставляемых учреждением услуг, а также порядке оказания (получення) помощи на объекте (на сайте, информационном стенде, индивидуальных памятках): - разработка памяток о порядке организации доступности объекта и предоставляемых в учреждении услуг; | Ежегодно | Рабочая группа |  |
| 6. | Предоставление (по необходимости) инвалидам по слуху услуг с использованием русского жестового языка с допуском на объект (к местам предоставления услуг) сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика: - заключен договор о предоставлении услуг на базе МАОУ «Артинская школа № 6» | 2023 | Директор |  |
| 7. | Оснащение специальным реабилитационным компьютерным оборудованием для организации коррекционной работы и обучения инвалидов по слуху и зрению, с нарушением опорно-двигательного аппарата | 2024 По мере востребованности | Администрация ОО |  |
| 8. | Создание благоприятных и комфортных условий в образовательной организации, проведение бесед, круглых столов с обучающимися с целью формирования у них толерантного отношения к детям с ОВЗ | 2024 По мере востребованности | Администрация ОО |  |
| 9. | Организация предоставления услуг инвалидам по месту жительства (на дому) | По мере необходимости | Заместитель директора по УР |  |
| 10. | Организация предоставления услуг инвалидам в дистанционном формате | По мере необходимости | Заместитель директора по УР |  |
| 2. По системе информации |  |  |  |  |
| 2.1. | - обеспечение информации на объекте с учетом нарушений функции и ограничений жизнедеятельности инвалидов; | 2024-2028 | Директор Ответственный за ведение сайта |  |
| 2.2 | - надлежащее размещение оборудования и носителей информации (информационного стенда, информационных знаков, таблиц, схем, вывесок) с соблюдением формата (размер, контрастность), единства и непрерывности информации на всем объекте | 2024-2028 | Директор Заведующий хозяйством |  |
| 2.3 | - дублирование необходимой звуковой и зрительной информации, а также надписей, знаков и иной текстовой и графической информации знаками,. выполненными рельефно-точечным шрифтом Брайля, а также объемными изображениями | 2026 | Директор Заведующий хозяйством |  |
| 2.4 | Создание (развитие) сайта адаптированного с учетом особенностей восприятия, с отражением на нем информации о доступности объекта и услуг: - обновлять (вкладку Доступная среда) и установить на сайт информацию о доступности ОСИ с возможностью обратной связи с потребителем услуг; - разместить на сайте паспорт доступности и сведения об организации, доступности учреждения и оказываемых услуг для инвалидов и других МГН; - разработать и разместить на сайте форму с указанием оказываемой помощи по сопровождению инвалидов в соответствии с их потребностями. - организовать говорящую версию сайта; - откорректировать работу версии для слабовидящих | 2024-2028 | Директор Ответственный за ведение сайта |  |